MediaStopf
Software Engeneering 2 Projekt

Projektplan

Marco Birchler
marco.birchler@hsr.ch

Thomas Kallenberg
thomas.kallenberg@hsr.ch

Martin Schwab
martin.schwab@hsr.ch

David Tran
david.tran@hsr.ch

HSR Hochschule für Technik Rapperswil
www.hsr.ch
Studiengang Informatik
www.i.hsr.ch

25. Februar 2009
# Dokumentinformationen
## Änderungsgeschichte
Datum	Version	Änderung	Autor
22.2.09	0.1	Erstellung	Thomas Kallenberg
23.2.09	0.2	Let’s start… (RED =TODO)	David Tran
24.2.09	0.3	Added more Information all over the place	Thomas Kallenberg

## Inhalt

# Einführung
## Zweck
Dieses Dokument beschreibt den Projektplan für das Projekt MediaStopf.
## Gültigkeitsbereich
Dieses Dokument gilt als Grundlage für das ganze Projekt MediaStopf und	hat Gültigkeit über die gesamte Projektdauer.
## Definitionen und Abkürzungen
Siehe Documentation/Glossar.doc
## Referenzen

Martin Fowler – Refactoring
Gang of Four – Design Patterns
Craig Larman – Uml and Applied Patterns
Steve Eckel – Thinking in Java

## Übersicht
Die Folgenden Kaptiel geben Aufschluss über das Projekt Mediastopf. Im	anschliessenden Kapitel geht es um Ziele und Zweck des Projektes. Wichtige	Punkte sind Kapitel 5 Risikomanagement und Kapitel 6 Arbeitspakete welche	das Projekt in einzelne Arbeitschritte unterteilt. Qualitätsmassnahmen und	Infrastruktur sind im letzten Teil dieses Dokumentes zu finden
# Projekt Übersicht MediaStopf ist eine Client Server Applikation welche es erlaubt Medien automatisiert zu erfassen. In einem ersten Schritt wird MediaStopf für Audiodateien welche von CD's gelesen werden optimiert. Grundsätzlich sollte das Programm aber so generell wie möglich gehalten werden um zusätzliche Medienformate zu unterstützen. Das Programm bindet eine externe Auftragsdatenbank ein. Diese Datenbank hat enthält Informationen über den Status des Auftrags.

## Ziele

Hauptziele:
- Erlernte Theorien in SE1 und SE2 praktisch anwenden.
- Selbsteinschätzung bei Teamarbeit, kompromisse eingehen, Erfahrungen für die Zukunft sammeln.
- Vertiefung in Netzwerkprogrammierung und Implementierung von Client/Server Anwendungen.
- Besseres Zeitgefühl für Planung und Implementierung.

## Zweck Automatisierung eines Medieneinlesesystems für Bilder, Musik und Videos. Die Idee des Projektes kommt von der Firma Brocit, welche in diesem Umfeld tätig ist. Eines der Teammitglieder arbeitet bei dieser Firma. Bei Brocit sind bereits viele Arbeitsschritte automatisiert. Mediastopf soll weitere bis an hin zeitaufwändige Schritte automatisieren. Das Projekt beinhaltet interessante Technologien, in welchen sich die Teammitglieder vertiefen wollen.
## Annahmen und Einschränkungen
Von jedem Projektmitglied wird eine Arbeitszeit von acht Stunden in der Woche erwartet und bei unerwarteten Problemen auf max. 10 Stunden erhöht werden. Das Projekt ist Erweiterungsfähig, so dass die verlangte Projektzeit ohne weiteres eingehalten werden kann.
Sollten ein Projektmitglied länger Abwesend sein müssen, wird dies in der Projektplanung berücksichtigt und im Team diskutiert.
# Projektorganisation
Das Team besteht aus vier Studenten, jedes Mitglied hat eigene spezielle Aufgaben.
## Organisationsstruktur
Marco Birchler: Idea, Brain and Leader of this project.
Thomas Kallenberg: Leader Network programming
Martin Schwab: Network programming, Overall Coder
David Tran: GUI programming, Overall Coder
## Externe Schnittstellen
Projektbetreuer ist Prof. Hans Rudin.
# Management Abläufe
## Projekt Kostenvoranschlag
Projektzeit: 16.2.09 – 29.5.09
Abgabetermin: 29.5.09
Erwartete Arbeitszeit insgesamt: 120h (~8h pro Woche)
## Projektplan
### Zeitplan
Siehe hierzu das Dokument Dokumentation/Projektplan.xls
### Iterationsplanung / Meilensteine
- MS1. Projektplan: Review Projektplan mit Zeitplan und aktuellen Iterationsplänen
  - SW03

- MS2. Anforderungen und Analyse: Review der Anforderungsspezifikation und der Domainanalyse
  - SW03-SW06

- MS3. Ende Elaboration: Zwischenpräsentation mit Demo eines Architekturprototypen, Review
  - SW06-SW08

- MS4. Architektur/ Design: Review von Architektur/ Design und Architekturdoku
  - SW11

- MS5. Schlusspräsentation/-abgabe: Präsentation und Demo der Software
  - SW14 (29.5.09 1700)

### Besprechungen
Inception	Projektantrag	SW01/ SW02
Elaboration 1	Projektplan	SW02

### Abgabe (Releases)
<Beschreibung verschiedener Releases. Was ist alles realisiert? Wann sind die Realeases fertig? Typ (Prototyp, Beta, Finalversion) des Releases?>

# Risiko Management (Rist Management)
<Tabelle mit Risiken oder auf separates Dokument verweisen (beinhaltet Risiken, Massnahmen, etc…)>
<Begründungen zur Tabelle. Werden Reserven / Rückstellungen eingeplant? Wieso und wie viel>
# Arbeitspakete
Nummer	Wie heisst das Arbeitspaket?	Was beinhaltet es?	Wer ist dafür Zuständig / Verantwortlich?	Wie viel Zeit wird dafür benötigt?	Gibt es Abhängigkeiten zu anderen Arbeitspaketen?	Gibt es spezielle Risiken oder Probleme, die man beachten muss?

Breitbild?

# Infrastruktur (Infrastructure)
## Räumlichkeiten
Arbeiten und Sitzungen an der HSR
## Hardware
- Arbeiten mit privaten Laptops
- Versionsverwaltung und Trac Serverbetrieb von Thomas Kallenberg (www.no-more-secrets.ch)
## Software
- Betriebssystem:
  - Microsoft Windows XP SP3
  - Microsoft Windows Vista SP1
  - Diverse Linuxdistributionen (Ubuntu, Debian, Arch)

- Programmiersprache:
  - Java 6

- Entwicklungsumgebung:
  - Eclipse 3.4 (Ganymede)
  - JUnit 4
  - Ant

- Versionsverwaltungssoftware:
  - Git

- Dokumentation:
  - Microsoft Office 2007
  - OpenOffice
  - Trac
## Backups
Das Projekt befindet sich in einem Revision Control System. Jeder Entwickler hat zudem eine aktuelle kopie auf seinem Computer. Zudem wird das Projekt im SCM vom Server nächtlich auf eine seperate Festplatte gesichert.

## Kommunikationmittel
- E-Mail
- Mobile
- IM (Skype, MSN, ICQ)
- Wiki (http://www.no-more-secrets.ch/trac/wiki)
- Trac (http://www.no-more-secrets.ch/trac/)
# Qualitätsmassnahmen

  1. Besprechungsprotokolle
     Bei den mehrmals wöchentlichen Besprechungen wird Protokoll geführt. Da ein Teammitglied nicht immer bei allen dabei sein kann muss dieses Zwingen geführt werden. Diese Protokolle werde so schnell wie möglich auf das Wiki hochgeladen.
  2. Codequalität
     Der Master Tree im Revision Control System muss immer compilieren und sollte keinen ungetesteten und nicht funktionsfähigen Code enthalten.
     Die einzelnen Teammitglieder haben seperate Trees welche sie mit einander austauschen und davon neuen Code erhalten können. Zudem läuft ein Ant Server der mehrmals täglich das Projekt im master tree compiliert und den Status per Email an die Mailinglist sendet falls es Fehler gibt.
  3. Tests
An kritischen Stellen sollte nach dem Test-Driven-Development gearbeitet werden. Besonders während der ersten Entwicklungsphasen soll nach diesem Modell entwickelt werden.
  1. Code Review
Zu jeder Besprechung sucht sich ein Teammitglied einen Codeteil eines anderen raus den er persöhnlich schlecht findet und lässt sich darüber aufklären warum dies so gemacht wurde und das Team berät darüber wie der Teil besser gemacht werden könnte. Somit steigt die Motivation sauberen Code zu schreiben.
-> Codingstyle, Codesmell,
  1. Dokumentation
     Die Dokumentation wird hauptsächlich im Wiki gemacht. Es soll darauf geachtet werden dass alles immer gleich Dokumentiert wird und nichts länger als 2 Tage undokumentiert bleibt. Um den Code zu dokumentieren wird selbstverständlich auf Javadoc gesetzt.
  2. Sonstiges Review
     Alles was an die Betreuer oder sonst per mail an Aussenstehende geht wird von mindestens einem anderen Teammitglied durchgelesen. Wenn er dies akzeptiert wird jede Mail mit cc an die Projekt MaillingList geschrieben.
  3. Weiteres.